Sistema Inteligente de Gestão Clínica

Consulta de Neurofibromatose tipo 1 — IPO Lisboa

Relatório de Overview e Plano de Implementação

Abril de 2026

# 1. Sumário Executivo

O presente relatório apresenta uma visão global e um plano de implementação para o Sistema Inteligente de Gestão Clínica da consulta de Neurofibromatose tipo 1 (NF1) do IPO Lisboa. O objetivo é substituir o modelo atual, assente em múltiplos ficheiros Excel dispersos, por um Ecossistema de Dados Unificado capaz de centralizar a jornada do doente, automatizar a atualização de informação a partir de texto clínico e atuar como sentinela na deteção de riscos de seguimento.

A solução proposta articula três eixos fundamentais: (i) integração de dados demográficos, decisões multidisciplinares do GMNF e monitorização terapêutica num único perfil de doente; (ii) processamento de linguagem natural (NLP) aplicado a notas de consulta e relatórios hospitalares para atualização autónoma do historial; (iii) alarmística clínica parametrizável que garante que nenhum doente perde seguimento ou exames críticos por falha administrativa.

A implementação assenta num modelo de validação clínica — o médico ou enfermeiro confirma sugestões do sistema em vez de digitar dados — e numa integração robusta com o SClínico e com as bases de dados centrais do IPO, respeitando os requisitos de consentimento informado e de conformidade com o RGPD.

# 2. Contexto e Motivação

Atualmente, a gestão dos doentes com NF1 acompanhados na consulta do IPO Lisboa assenta em três fontes distintas, mantidas em ficheiros Excel paralelos: a Base Geral (dados demográficos e clínicos base), as propostas do Grupo Multidisciplinar de Neurofibromatose (GMNF) e o registo sequencial de terapêuticas específicas, nomeadamente os inibidores MEK.

### Limitações identificadas

- Duplicação de dados entre ficheiros, com risco elevado de inconsistência e perda de informação.

- Sobrecarga administrativa da equipa clínica em tarefas de dactilografia e reconciliação de dados.

- Ausência de mecanismos sistemáticos para detetar perda de seguimento ou exames em atraso.

- Dificuldade em extrair indicadores clínicos agregados ou construir coortes para investigação.

- Fragilidade do ponto de vista da segurança, rastreabilidade e conformidade com o RGPD.

# 3. Visão da Solução

A solução proposta é um Ecossistema de Dados Unificado — uma plataforma centralizada em que cada doente dispõe de um perfil único, continuamente enriquecido por informação estruturada (SClínico, resultados de exames, registos de terapêutica) e por informação não estruturada (notas de consulta, relatórios imagiológicos e de anatomia patológica) processada por modelos de NLP.

### Princípios orientadores

- Dado único e autoritativo: cada facto clínico é armazenado uma só vez, com proveniência e versão.

- Validação humana: o clínico valida sugestões do sistema, preservando responsabilidade e qualidade.

- Ética e consentimento: a extração automatizada só é ativada após consentimento informado registado.

- Transparência: todas as ações automatizadas são auditáveis e explicáveis ao utilizador.

- Interoperabilidade: a plataforma comunica com sistemas institucionais por meio de normas abertas (FHIR, HL7).

# 4. Arquitetura Funcional

## 4.1 Módulo de Consentimento Informado

Componente transversal que garante a validação ética antes de qualquer extração automatizada. Cada doente — ou respetivos tutores, no caso de menores — tem associado um registo de consentimento com âmbito, data de obtenção, validade e possibilidade de revogação. Enquanto o consentimento não estiver ativo, o motor de NLP e os módulos de alarmística não operam sobre os dados do doente.

## 4.2 Ecossistema de Dados Unificado

Base de dados central que funde as três fontes atuais num único perfil clínico. Os dados são organizados em domínios interligados: identificação e demografia, história clínica NF1, decisões do GMNF, terapêutica (incluindo inibidores MEK), exames complementares e eventos de seguimento. O modelo de dados segue a norma FHIR R4 sempre que aplicável, facilitando interoperabilidade futura.

## 4.3 Atualização Autónoma por NLP

Pipeline de Data Mining e Processamento de Linguagem Natural que lê notas de consulta e relatórios hospitalares e propõe, de forma estruturada, atualizações ao perfil do doente: novos diagnósticos, alterações terapêuticas, resultados de exames, achados imagiológicos relevantes. As sugestões são apresentadas no painel de validação clínica, onde o profissional as aceita, corrige ou rejeita.

## 4.4 Sistema de Alarmística e Segurança

Motor de regras configurável que atua como sentinela clínico. Os principais tipos de alerta são apresentados na tabela seguinte.

| Tipo de alerta | Gatilho | Ação |
| --- | --- | --- |
| Perda de seguimento | Ausência de consulta há > X meses (parametrizável por protocolo). | Notificação ao enfermeiro gestor e inclusão em lista de recontacto. |
| Exame solicitado não realizado | Pedido registado em SClínico sem resultado associado no prazo previsto. | Alerta no painel do médico responsável e reagendamento sugerido. |
| Exame periódico em atraso | Intervalo do protocolo NF1 excedido (ex.: RM anual, oftalmologia). | Sugestão automática de pedido ao clínico. |
| Achado crítico em relatório | NLP deteta termos sentinela (ex.: 'progressão', 'nova lesão', 'suspeita de malignidade'). | Sinalização para avaliação prioritária em < 48h. |
| Toxicidade sob inibidor MEK | Padrões em notas ou valores laboratoriais fora do intervalo. | Alerta ao médico assistente com sugestão de ajuste/pausa. |

## 4.5 Painel de Validação Clínica

Interface principal dos utilizadores finais. Substitui a introdução manual por um fluxo de revisão: o médico ou enfermeiro vê uma lista ordenada por prioridade de sugestões (extrações de NLP, alertas, exames pendentes) e valida-as com um clique, complementando com observações quando necessário.

## 4.6 Visualização Cronológica

Linha temporal integrada que apresenta, para cada doente, a sequência de eventos: Consultas → GMNF → Exames → Terapêutica → Alertas. Permite reconstruir rapidamente a trajetória clínica, filtrar por tipo de evento e exportar para relatórios ou investigação.

# 5. Interoperabilidade

A viabilização do projeto depende de uma estratégia clara de integração com os sistemas institucionais do IPO.

### 5.1 Ligação ao SClínico

- Consumo de dados demográficos, consultas, pedidos e resultados de exames por HL7 v2 ou FHIR.

- Sincronização incremental, preservando o SClínico como sistema autoritativo para dados clínicos básicos.

- Escrita limitada e controlada, com validação clínica explícita, para evitar duplicação bidirecional.

### 5.2 Bases de Dados Centrais do IPO

- Conectores a repositórios de anatomia patológica, imagiologia e farmácia hospitalar.

- ETL calendarizado com reconciliação por identificador único do doente (NHR/Nº Processo).

### 5.3 Normas e Segurança

- Autenticação integrada com o Active Directory/SSO institucional.

- Cifragem em trânsito (TLS 1.3) e em repouso (AES-256).

- Auditoria completa de acessos, compatível com requisitos do RGPD e da Lei n.º 58/2019.

# 6. Plano de Implementação

Propõe-se uma abordagem faseada e incremental, permitindo entregas intermédias de valor e mitigação progressiva de risco.

| Fase | Designação | Objetivos principais | Duração |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diagnóstico e Requisitos | Auditoria aos ficheiros Excel atuais, mapeamento de processos clínicos, levantamento de requisitos com GMNF e conformidade RGPD/Comissão de Ética. | 1–2 meses |
| 2 | Arquitetura e Modelo de Dados | Definição do modelo unificado de doente (demografia, GMNF, terapêutica MEK), normalização FHIR/HL7 e plano de integração com SClínico. | 1–2 meses |
| 3 | Desenvolvimento Core | Backend, base de dados central, módulo de Consentimento Informado, painel de validação clínica e visualização cronológica. | 3–4 meses |
| 4 | NLP e Alarmística | Motor de NLP para notas de consulta/relatórios, regras de alerta (perda de seguimento, exames em atraso, achados críticos). | 2–3 meses |
| 5 | Piloto e Validação | Piloto na consulta NF-IPO com coorte restrita, validação clínica das sugestões, afinação de limiares. | 2 meses |
| 6 | Produção e Manutenção | Implementação total, formação, monitorização contínua, auditoria e governança de dados. | Contínuo |

## 6.1 Fase 1 — Diagnóstico e Requisitos

- Auditoria dos ficheiros Excel atuais e dicionário de dados consolidado.

- Workshops com o GMNF, enfermagem e administração para mapeamento de processos.

- Avaliação prévia da Comissão de Ética e definição do formulário de consentimento.

## 6.2 Fase 2 — Arquitetura e Modelo de Dados

- Definição do modelo canónico de doente NF1 em FHIR R4.

- Plano técnico de integração com SClínico (interfaces, frequências, contingências).

- Desenho do painel de validação clínica com a equipa utilizadora.

## 6.3 Fase 3 — Desenvolvimento Core

- Implementação da base de dados central e APIs.

- Módulo de Consentimento Informado e mecanismo de controlo de acesso.

- Painel de validação clínica e visualização cronológica.

## 6.4 Fase 4 — NLP e Alarmística

- Anotação de um corpus clínico representativo e treino/afinação de modelos de NLP em português clínico.

- Implementação do motor de regras de alarmística com parametrização por protocolo NF1.

- Triagem automática de relatórios de imagiologia e anatomia patológica.

## 6.5 Fase 5 — Piloto e Validação

- Piloto controlado numa coorte de doentes NF1 em seguimento ativo.

- Comparação de indicadores antes/depois (tempo em dactilografia, alertas perdidos, consistência de dados).

- Afinação de limiares de alarmística e de sugestões de NLP com base em feedback clínico.

## 6.6 Fase 6 — Produção e Manutenção

- Rollout completo e formação contínua.

- Processos de governança de dados, monitorização de desempenho e auditoria.

- Revisão anual dos modelos de NLP e dos critérios de alerta.

# 7. Tecnologias Sugeridas

| Camada | Tecnologia sugerida |
| --- | --- |
| Base de dados | PostgreSQL (relacional) + armazenamento documental para notas clínicas; esquema FHIR R4. |
| Backend / API | Python (FastAPI) ou Node.js com API REST e mensageria HL7/FHIR. |
| NLP clínico | Modelos transformers afinados para português clínico (ex.: BioBERTpt, MedPT) com pipelines spaCy/Prodigy para anotação. |
| Frontend | Aplicação web responsiva (React) com painel de validação clínica e timeline cronológica. |
| Segurança | Autenticação SSO IPO, cifragem AES-256, logs de auditoria, conformidade RGPD e Lei 58/2019. |
| Integração | Conectores a SClínico e bases centrais IPO via HL7 v2 / FHIR / ETL calendarizado. |

# 8. Riscos e Mitigações

- Qualidade do NLP em português clínico: mitigada por anotação supervisionada, validação humana obrigatória e métricas contínuas de precisão/recall.

- Resistência à mudança: envolvimento precoce da equipa clínica, codesenho do painel e formação estruturada.

- Integração com SClínico: articulação antecipada com os serviços de informática do IPO e definição de contratos de interface claros.

- Conformidade ética e RGPD: módulo de consentimento bloqueador, auditoria integral e pareceres da Comissão de Ética e DPO.

- Excesso de alertas (alert fatigue): parametrização fina de janelas temporais, priorização por risco e revisão periódica de regras.

# 9. Impacto Esperado

- Libertação da equipa médica de tarefas repetitivas de dactilografia e gestão de ficheiros Excel.

- Garantia de que nenhum doente perde seguimento ou exames críticos por falha administrativa.

- Base de dados estruturada, fidedigna e pronta para investigação clínica de alto nível.

- Maior segurança dos dados e rastreabilidade de todas as ações sobre informação sensível.

- Capacidade de benchmarking e produção de indicadores de qualidade da consulta NF1.

# 10. Próximos Passos

- Aprovação institucional do âmbito e do orçamento indicativo do projeto.

- Constituição de uma equipa mista (clínica + informática + ciência de dados) com sponsor executivo.

- Arranque da Fase 1 — diagnóstico, requisitos e submissão ética.

- Definição de indicadores de sucesso mensuráveis para cada fase.

— Fim do documento —